⚽

PeladaApp

Pacote de Submissão ao Acelerador

Google Antgravity — Análise e Início de Projeto

O organizador definitivo de peladas de futebol amador

| Startup | PeladaApp |
| --- | --- |
| Data | Março de 2026 |
| Versão do doc | 1.0 — Submissão inicial ao acelerador |
| Mercado | Brasil — Futebol amador (B2C) |
| Plataforma | iOS & Android (React Native) + Web |
| Estágio | MVP funcional em desenvolvimento no Replit |
| Contato | team@peladaapp.com.br |

# 1. Índice de Documentos Entregues

Este pacote reúne todos os artefatos técnicos e de produto produzidos até o momento. Cada documento está descrito abaixo com sua finalidade e estado atual.

| # | Arquivo | Tipo | Descrição | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | prd_peladaapp_v2.docx | Product Req. Doc. | PRD completo v2.0 com 11 seções, 70 requisitos funcionais, roadmap, métricas, riscos e glossário | Final |
| 2 | schema.prisma | Schema de Banco | Schema Prisma v3.0 com 22 models, 9 enums e todas as relações. Pronto para migração com PostgreSQL | Final |
| 3 | LoginPage.jsx | Componente React | Tela de autenticação com e-mail/senha e Google OAuth. Toggle login/cadastro, recuperação de senha | Final |
| 4 | StartPage.jsx | Componente React | Dashboard /start: estatísticas, histórico de peladas, local, performance e sistema de lances (highlights) | Final |
| 5 | MatchesHub.jsx | Componente React | Hub principal: lista de peladas, dashboard da partida (3 abas), radar de substitutos e Buscar Jogo | Final |
| 6 | MatchesPage.jsx | Componente React | Versão standalone da gestão de peladas com slots, convidados e convite via link (legado v1) | Legado |
| 7 | README_acelerador.docx | Este documento | Índice, visão executiva, arquitetura, fluxos e guia de início de projeto para o acelerador | Final |

# 2. Visão Executiva

## 2.1 O Problema

Mais de 30 milhões de brasileiros jogam futebol amador regularmente. A organização de peladas — os jogos informais que movem essa cultura — ainda acontece quase que exclusivamente por grupos de WhatsApp, planilhas e comunicação verbal. Isso gera:

- Horas desperdiçadas por organizadores confirmando presença e dividindo times

- Times desequilibrados por falta de critério técnico na divisão

- Faltas de última hora sem substituto disponível a tempo

- Jogadores que querem jogar mas não encontram partidas — e não existe uma rede para isso

## 2.2 A Solução

O PeladaApp é um aplicativo mobile-first que centraliza todo o ciclo de vida de uma pelada em uma experiência fluida e intuitiva.

| Pilar | O que faz | Diferencial |
| --- | --- | --- |
| Organização | Criar pelada, convidar por link, acompanhar confirmações em tempo real | Substitui grupos de WhatsApp com canal dedicado |
| Divisão de times | Algoritmo que balanceia nível, posição e garante goleiro em cada time | Times justos automaticamente, ajuste manual disponível |
| Radar (Uber model) | Mapa com jogadores disponíveis próximos ao local. Chamada direta com timer | Primeiro app de futebol amador com chamada geolocalizada de substitutos |
| Buscar Jogo | Feed de partidas abertas + rede de jogadores buscando partida | Cria mercado bilateral: quem organiza encontra quem quer jogar |
| Dashboard /start | Histórico pessoal com stats, locais e lances salvos | Engajamento pós-jogo e memória afetiva da jornada do jogador |
| Convidados | Inserir jogadores sem conta como placeholders com token de convite | Reduz barreira de adoção — pelada funciona antes de todos baixarem o app |

## 2.3 Mercado e Tração

| Métrica de Mercado | Dado |
| --- | --- |
| TAM — Jogadores futebol amador BR | 30+ milhões de brasileiros |
| SAM — Usuários de smartphone com acesso | ~22 milhões (73% do TAM) |
| SOM — Meta ano 1 (peladas organizadas) | 50.000 usuários ativos mensais |
| Ticket médio Premium | R$ 14,90/mês por organizador |
| Receita potencial ano 1 (5% conversão) | ~R$ 45.000/mês recorrente |
| MVP em desenvolvimento | Replit — funcional com todas as seções |

# 3. Arquitetura Técnica

## 3.1 Stack Tecnológico

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend mobile/web | React Native + React (Replit) | Um codebase para iOS, Android e web. Deploy rápido. |
| Backend / API | Node.js + Fastify | Alta performance para APIs de tempo real (radar, notificações). |
| Banco de dados | PostgreSQL + PostGIS | Relacional robusto + extensão geoespacial para o radar. |
| ORM | Prisma v3.0 (schema entregue) | Type-safe, migrations automáticas, schema documentado. |
| Autenticação | JWT + Google OAuth 2.0 | Sessão persistente e login social sem atrito. |
| Notificações push | Firebase Cloud Messaging | Push iOS e Android com alta entrega. |
| Filas async | Redis + BullMQ | Notificações não bloqueantes, cache do feed Buscar Jogo. |
| Mapas | Google Maps Platform | Places API, Geocoding e Maps para radar e localização. |
| Infraestrutura | Google Cloud Platform (GCP) | Compatível com ecossistema Antgravity. Cloud Run + Cloud SQL. |

## 3.2 Schema do Banco de Dados — Resumo

O arquivo schema.prisma entregue contém 22 models e 9 enums. A tabela abaixo resume os principais grupos de entidades:

| Grupo | Models | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Usuário e auth | User, PlayerProfile, Subscription | Identidade, perfil, autenticação multi-provider e planos |
| Pelada | Match, Rsvp, GuestPlayer, Team, TeamSlot | Ciclo de vida completo da pelada |
| Local | Venue, FavoriteVenue | Gestão de locais com suporte a geolocalização |
| Substitutos (auto) | WaitlistEntry, SubstituteCall | Fila automática acionada por cancelamento de RSVP |
| Radar (manual) | RadarCall | Chamada direta pelo organizador via mapa (modelo Uber) |
| Buscar Jogo | SeekingProfile, PlayerInvite, JoinRequest | Rede de jogadores buscando partida e solicitações de entrada |
| Pós-jogo | MatchResult, PlayerRating, Highlight | Resultados, avaliações e lances salvos (dashboard /start) |
| Engajamento | Achievement, UserAchievement, MatchChat, ChatMessage | Gamificação, chat e histórico |
| Infra | Notification, DeviceToken, BlockedPlayer | Sistema de notificações e segurança |

## 3.3 Enums Principais

| Enum | Valores | Usado em |
| --- | --- | --- |
| AuthProvider | EMAIL, GOOGLE, APPLE | User — método de autenticação |
| MatchStatus | DRAFT, OPEN, CONFIRMED, TEAMS_SET, IN_PROGRESS, FINISHED, CANCELLED | Match — ciclo de vida da pelada |
| RadarCallStatus | SENT, ACCEPTED, DECLINED, EXPIRED | RadarCall — chamada via radar |
| JoinRequestStatus | PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED | JoinRequest — solicitação de entrada |
| NotificationType | 15 tipos (MATCH_INVITE, RADAR_CALL_*, JOIN_REQUEST_*, …) | Notification — todos os eventos push |
| Position | GOALKEEPER, DEFENDER, MIDFIELDER, FORWARD, ANY | Perfil, slots, radar, Buscar Jogo |

# 4. Fluxos Principais de Usuário

Os 10 fluxos completos estão documentados no flowchart interativo (Mermaid) e resumidos abaixo:

| # | Fluxo | Personas envolvidas | Módulos principais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticação e onboarding | Todos | LoginPage.jsx → Setup de perfil → Home |
| 2 | Criar pelada | Organizador | Criar, definir local, publicar, gerar link |
| 3 | Confirmar presença | Jogador | RSVP via link → confirmado ou fila de espera → lembretes |
| 4 | Dashboard da partida | Organizador + Jogador | MatchesHub.jsx → abas Escalação / Local / Substituto |
| 5 | Gestão de convidados | Organizador | Modal bot → GuestPlayer + inviteToken → WhatsApp |
| 6 | Divisão de times | Organizador | Algoritmo de balanceamento → campo tático → publicar |
| 7 | Radar de substitutos | Organizador | Mapa radar → selecionar jogador → chamar → timer → aceitar |
| 8 | Buscar Jogo — Partidas | Jogador sem pelada | Feed público → solicitação → aprovação pelo organizador |
| 9 | Buscar Jogo — Rede de jogadores | Organizador + Jogador | SeekingProfile → convidar → PlayerInvite → RSVP |
| 10 | Dashboard /start e pós-jogo | Jogador | StartPage.jsx → histórico → lances → avaliações → badges |

# 5. Roadmap de Produto

| Fase | Período | O que entra | Meta de usuários |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP v1.0 | Meses 1–3 | Login, criação de pelada, RSVP, local no mapa, divisão básica de times | 1.000 MAU |
| Beta v1.5 | Meses 4–5 | Dashboard /start, lances, dashboard da partida (3 abas), convidados | 5.000 MAU |
| v2.0 | Mês 6 | Radar de substitutos, Buscar Jogo (partidas + rede), visibilidade pública | 10.000 MAU |
| v2.5 | Meses 7–9 | Gamificação completa, badges, campo tático visual, exportar escalação | 25.000 MAU |
| v3.0 | Meses 10–12 | Premium, Clube, ligas amadoras, API pública, reserva de quadras | 50.000 MAU |

# 6. Métricas Norte (North Star)

North Star Metric: Peladas completamente organizadas pelo app por semana (todas as etapas — criação, confirmação, times e local — realizadas dentro do PeladaApp)

| KPI | Definição | Meta Ano 1 |
| --- | --- | --- |
| MAU | Usuários ativos mensais | 50.000 |
| Peladas criadas/semana | Eventos criados na plataforma | 3.000 |
| Taxa de confirmação | % de RSVPs feitos pelo app (vs WhatsApp) | 80% |
| Taxa de uso do radar | % de peladas que usam radar de substitutos | 35% |
| Vagas via Buscar Jogo | % de vagas preenchidas pelo feed público | 25% |
| Conversão bot → conta | % de convidados que criam conta após receber token | 30% |
| Retenção D30 | Usuários que retornam após 30 dias | 45% |
| NPS | Net Promoter Score | 55+ |

# 7. Guia de Início de Projeto para o Acelerador

## 7.1 Como usar os artefatos entregues

| Documento | Como usar |
| --- | --- |
| prd_peladaapp_v2.docx | Referência completa de produto. Usar para alinhar escopo, priorizar backlog e validar decisões de design com o time. |
| schema.prisma | Rodar 'npx prisma migrate dev' para criar o banco. Usar como fonte de verdade do modelo de dados durante o desenvolvimento. |
| LoginPage.jsx | Dropar em /pages/login ou /routes/login no projeto React Native/web. Conectar o prop onLogin ao contexto de autenticação do app. |
| StartPage.jsx | Dropar em /pages/start. Substituir MOCK_MATCHES pela chamada à API /api/matches?userId=me&status=finished. |
| MatchesHub.jsx | Componente principal do app. Conectar MATCHES, NEARBY_PLAYERS, OPEN_MATCHES e SEEKING_PLAYERS às respectivas rotas da API REST. |

## 7.2 Próximos passos recomendados

- Configurar ambiente: PostgreSQL + PostGIS + Redis no GCP Cloud SQL / Memorystore.

- Rodar 'npx prisma migrate dev' com o schema.prisma entregue. Validar todas as relações.

- Configurar Google OAuth 2.0 no Google Cloud Console e Firebase Cloud Messaging para push.

- Integrar Google Maps Platform (Places API + Maps JavaScript API) para localização e radar.

- Conectar os componentes React entregues às rotas da API. Substituir dados mock por chamadas reais.

- Implementar índice geoespacial PostGIS em UserProfile.lastKnownLat/Lng para o radar e Buscar Jogo.

- Configurar BullMQ para filas de notificação push (radar calls, join requests, lembretes de partida).

- Realizar testes de usabilidade com 10 organizadores de peladas reais. Validar fluxo de radar e Buscar Jogo.

## 7.3 Perguntas abertas para o acelerador

- Estratégia de crescimento: lançar cidade a cidade (São Paulo primeiro) ou nacional desde o início?

- Modelo de monetização: freemium imediato ou crescer base gratuita por 6 meses antes de ativar Premium?

- Parcerias: integração com plataformas de reserva de quadras (Esporte Fácil, Golaço) na v3.0?

- Dados de localização: armazenar histórico de posições para melhorar recomendações do radar ou manter apenas última posição?

- Internacionalização: existe demanda para outros países de língua portuguesa (Portugal, Angola) ou América Latina?

# 8. Contato e Assinatura

| Produto | PeladaApp |
| --- | --- |
| Versão | v2.0 — Submissão ao Acelerador |
| Data | Março de 2026 |
| Contato | team@peladaapp.com.br |
| Repositório | github.com/peladaapp (privado — acesso mediante solicitação) |
| Demo | replit.com/@peladaapp/demo (MVP funcional) |

PeladaApp — Pacote de Submissão ao Acelerador — Março 2026 — Confidencial